Sí. Y en tu caso yo lo plantearía como un pequeño software de escritorio propio, no como un simple script convertido a .exe.

El nombre sería:

andercal.visuals — Selector

La idea es que puedas usarlo durante años y que después podamos añadir funciones sin tener que reconstruirlo.

1. Tecnología que recomiendo

Para tu caso elegiría:

Python + Tkinter/ttk + PyInstaller

Python

Será el lenguaje que manejará toda la lógica:

- Leer la carpeta.

- Detectar archivos.

- Extraer números.

- Identificar RAW.

- Identificar XMP.

- Comparar selección contra archivos existentes.

- Mover/copiar archivos.

- Crear carpetas.

- Generar registros.

- Manejar errores.

Tkinter

Será la interfaz gráfica.

Por ejemplo:

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                      │

│       andercal.visuals — SELECTOR                   │

│                                                      │

├──────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                      │

│  CARPETA DE ORIGEN                                   │

│  ┌──────────────────────────────────────────────┐    │

│  │ C:\...\LA FIESTA DE JUANA                   │    │

│  └──────────────────────────────────────────────┘    │

│                              [ Seleccionar carpeta ]  │

│                                                      │

│  FOTOS SELECCIONADAS                                 │

│  ┌──────────────────────────────────────────────┐    │

│  │ _MG_7644.jpg                                │    │

│  │ _MG_7647.jpg                                │    │

│  │ _MG_7654.jpg                                │    │

│  │ _MG_7664.jpg                                │    │

│  │ ...                                          │    │

│  └──────────────────────────────────────────────┘    │

│                                                      │

│  [ VERIFICAR ]                         [ LIMPIAR ]   │

│                                                      │

├──────────────────────────────────────────────────────┤

│  RESULTADO                                           │

│                                                      │

│  ✓ RAW encontrados       69                          │

│  ✓ XMP encontrados       69                          │

│  ⚠ RAW faltantes          0                          │

│  ⚠ XMP faltantes          0                          │

│                                                      │

│                    [ MOVER FOTOS ]                   │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Tkinter es parte de la distribución estándar de Python y está disponible en Windows, por lo que es una opción bastante sencilla para empezar. Python documentation

PyInstaller

Finalmente convertiríamos nuestro programa Python en:

andercal.visuals - Selector.exe

PyInstaller puede empaquetar Python y sus dependencias para que el usuario final pueda ejecutar la aplicación sin tener Python instalado. Para generar un .exe de Windows, el proceso de construcción se realiza en Windows. PyInstaller

2. ¿Hay que pagar algo?

No.

Para desarrollar la primera versión podemos hacerlo completamente con herramientas gratuitas:

| Herramienta | Uso | Costo |
| --- | --- | --- |
| Python | Programación | $0 |
| Tkinter | Interfaz | $0 |
| PyInstaller | Crear .exe | $0 |
| Visual Studio Code | Desarrollo | $0 |
| Git | Control de versiones | $0 |
| GitHub | Guardar proyecto | $0 |
| Windows | Ejecución/desarrollo | Ya lo tienes |

No necesitas comprar una licencia de programación.

Tampoco necesitamos Adobe, Photoshop ni Lightroom para que el programa funcione.

El programa solamente trabaja con los archivos que ya existen en tu disco.

3. Lo más importante: no vamos a programarlo pensando solamente en CR3

Aquí quiero hacer una modificación importante respecto a los scripts que hemos utilizado.

El programa debe tener un sistema de detección de archivos RAW configurable.

Por ejemplo:

RAW_EXTENSIONS = {

".cr3",

".cr2",

".nef",

".arw",

".raf",

".dng",

".orf",

".rw2",

".pef",

".srw",

".raw"

}

Así mañana puedes tener:

_MG_8009.CR3

_MG_8010.CR2

_DSC_8011.ARW

_DSC_8012.NEF

_IMG_8013.DNG

y el programa los entiende.

No importa qué cámara hayas utilizado.

4. Pero tampoco quiero que el programa dependa del nombre completo

Este será uno de los componentes centrales.

Si pegas:

_MG_8009.jpg

el programa debe obtener:

8009

Si pegas:

_MG_8009.CR3

obtiene:

8009

Si pegas:

IMG_8009.NEF

obtiene:

8009

Incluso:

8009

obtiene:

8009

Y una lista como esta:

_MG_8009.jpg

_MG_8019.jpg

_MG_8023.jpg

_MG_8032.jpg

se convierte internamente en:

8009

8019

8023

8032

Esto significa que no tendrás que limpiar tus listas antes de pegarlas.

5. Y quiero hacerlo todavía más flexible

Podemos hacer que acepte directamente algo como lo que me mostraste anteriormente:

_MG_7644.jpg    Destacados    9/28/2026

_MG_7647.jpg    Destacados    9/28/2026

_MG_7654.jpg    Destacados    9/28/2026

El programa analizará el texto y buscará patrones de cuatro dígitos.

Resultado:

7644

7647

7654

Ignora:

Destacados

9/28/2026

Esto es muy conveniente porque puedes copiar directamente desde Excel, una página web, una tabla o tu sistema de selección.

6. El XMP merece un tratamiento especial

Aquí quiero que hagamos el programa más robusto que nuestros scripts anteriores.

Supongamos que tenemos:

_MG_8009.CR3

El programa buscará diferentes posibilidades de sidecar:

_MG_8009.xmp

y:

_MG_8009.CR3.xmp

No asumiremos una sola convención.

También podremos hacer que la aplicación muestre:

8009

RAW

✓ _MG_8009.CR3

XMP

✓ _MG_8009.xmp

o:

8019

RAW

✓ _MG_8019.CR3

XMP

⚠ NO ENCONTRADO

Esto es importante porque no quiero que la aplicación mueva una foto pensando que todo está completo cuando el XMP no existe.

7. El flujo principal

La aplicación debería funcionar así:

PASO 1

Seleccionas:

CARPETA DE ORIGEN

Por ejemplo:

C:\Users\User\Documents\@andercal.visual\FOTOGRAFIA\LA FIESTA DE JUANA

PASO 2

Pegas:

_MG_7644.jpg

_MG_7647.jpg

_MG_7654.jpg

...

_MG_8109.jpg

PASO 3

Presionas:

VERIFICAR

El programa analiza.

PASO 4

Presenta algo así:

VERIFICACIÓN

Selecciones recibidas             69

Números únicos                    69

RAW

Encontrados                       69

Faltantes                          0

XMP

Encontrados                       67

Faltantes                          2

Y abajo:

XMP FALTANTES

7805

7995

PASO 5

Mientras exista cualquier problema:

MOVER FOTOS

queda deshabilitado.

Esto es fundamental.

PASO 6

Cuando todo esté correcto:

✓ 69 RAW encontrados

✓ 69 XMP encontrados

TODO LISTO

Entonces:

[ MOVER FOTOS ]

8. ¿Qué significa "mover"?

El programa creará automáticamente:

LA FIESTA DE JUANA

│

├── RAW...

├── ...

└── Seleccionadas

y dentro:

Seleccionadas

│

├── _MG_7644.CR3

├── _MG_7644.xmp

├── _MG_7647.CR3

├── _MG_7647.xmp

├── _MG_7654.CR3

├── _MG_7654.xmp

└── ...

9. Pero agregaría una opción que puede salvarte de errores

En lugar de solamente:

MOVER

tendríamos:

Acción:

○ Copiar

● Mover

Copiar

Deja los originales donde están y crea una copia en Seleccionadas.

Mover

Hace lo que actualmente hacemos con PowerShell.

Para tus primeras pruebas utilizaríamos COPIAR.

Cuando comprobemos que todo funciona perfectamente, utilizarías MOVER.

10. También quiero un botón "Vista previa"

Antes de ejecutar:

[ VISTA PREVIA ]

y mostrar:

SE VAN A PROCESAR 69 FOTOS

RAW:

69

XMP:

69

Destino:

...\LA FIESTA DE JUANA\Seleccionadas

Archivos que serán movidos:

_MG_7644.CR3

_MG_7644.xmp

_MG_7647.CR3

_MG_7647.xmp

...

[ CANCELAR ] [ CONFIRMAR ]

Así reduces muchísimo la posibilidad de equivocarte.

11. Estructura técnica del proyecto

No quiero que hagamos un único archivo de 2.000 líneas.

Lo organizaría así:

andercal-selector/

│

├── app.py

│

├── core/

│   ├── parser.py

│   ├── scanner.py

│   ├── matcher.py

│   ├── mover.py

│   └── validator.py

│

├── gui/

│   ├── main_window.py

│   ├── results_view.py

│   └── dialogs.py

│

├── config/

│   └── settings.json

│

├── assets/

│   └── icon.ico

│

├── tests/

│   ├── test_parser.py

│   ├── test_scanner.py

│   └── test_matcher.py

│

└── build/

Esto parece más complejo inicialmente, pero tiene una ventaja enorme:

podemos modificar la interfaz sin tocar el motor de archivos.

12. Arquitectura que propongo

La aplicación tendría cuatro capas:

USUARIO

│

▼

┌─────────────────┐

│      GUI        │

│   Interfaz      │

└────────┬────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│  PROCESAMIENTO  │

│                 │

│ extraer números │

│ detectar RAW    │

│ detectar XMP    │

└────────┬────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│    VALIDACIÓN   │

│                 │

│ encontrado      │

│ faltante         │

│ duplicado        │

└────────┬────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│     ARCHIVOS    │

│                 │

│ copiar / mover  │

└─────────────────┘

Esto nos permitirá crecer.

13. Funciones que dejaría previstas desde la versión 1

Aunque no necesariamente las implementemos todas el primer día:

Entrada

- Pegar nombres.

- Pegar números.

- Pegar tabla.

- .txt

- .csv

- .xlsx posteriormente.

RAW

Soporte inicial:

CR3

CR2

NEF

ARW

RAF

DNG

ORF

RW2

PEF

SRW

RAW

y que las extensiones estén en configuración, no enterradas dentro del código.

XMP

Detectar:

nombre.xmp

y:

nombre.extensión.xmp

Operaciones

- Verificar.

- Vista previa.

- Copiar.

- Mover.

- Cancelar.

- Evitar sobrescritura accidental.

- Detectar duplicados.

Seguridad

- No mover si hay faltantes.

- Confirmación antes de mover.

- Mostrar destino.

- Registrar operación.

- Manejar archivos ya existentes.

14. Historial

Más adelante:

HISTORIAL

────────────────────────────────

28/09/2026

LA FIESTA DE JUANA

69 fotografías

Mover

21/09/2026

BODA JUNIO 21

80 fotografías

Mover

03/09/2026

COMUNION CARLITOS

32 fotografías

Mover

Y eventualmente:

DESHACER ÚLTIMA OPERACIÓN

Esto sí requiere diseñar desde el principio cómo registrar cada movimiento.

15. ¿Necesitamos base de datos?

No inicialmente.

No necesitamos MySQL, PostgreSQL, Oracle ni nada parecido.

Para una aplicación local como esta podemos guardar configuración e historial en:

JSON

Por ejemplo:

settings.json

history.json

Más adelante, si realmente lo necesita, podríamos pasar el historial a SQLite.

Pero no quiero meter complejidad innecesaria.

16. ¿Necesitamos internet?

No.

Esta aplicación puede funcionar completamente offline.

Eso es particularmente bueno para tu flujo:

Fotos → disco local

↓

andercal.visuals — Selector

↓

Seleccionadas

No necesitamos subir fotografías a ningún servidor.

17. ¿Necesitamos pagar para convertirlo en EXE?

No.

PyInstaller tiene precisamente el propósito de empaquetar aplicaciones Python y sus dependencias. Incluso permite crear una aplicación sin ventana de consola con --windowed y asignarle un icono. PyInstaller

Al final podremos generar algo como:

dist/

└── andercal.visuals - Selector.exe

18. Una consideración importante sobre el .exe

Yo no empezaría intentando crear inmediatamente el .exe.

Primero:

Python

↓

Aplicación funcionando

↓

Pruebas con tus fotos reales

↓

Correcciones

↓

Interfaz terminada

↓

PyInstaller

↓

.EXE

Porque si hacemos el .exe desde el principio, cada pequeño cambio implica volver a empaquetar.

19. Plan de desarrollo

Lo dividiría en 8 etapas.

FASE 1 — Preparación

Instalar:

- Python

- VS Code

- extensiones necesarias

- Git opcional

- entorno virtual

Resultado:

Python funcionando

FASE 2 — Motor de identificación

Crear:

parser.py

Capaz de convertir:

_MG_8009.jpg

8009

IMG_8009.CR3

DSC_8009.NEF

en:

8009

Esta fase es fundamental.

FASE 3 — Detector de fotografías

Crear el escáner que encuentre:

CR3

CR2

NEF

ARW

RAF

DNG

ORF

RW2

PEF

SRW

RAW

y posteriormente añadir otros formatos si aparecen en tu flujo.

FASE 4 — Detector RAW + XMP

Crear la relación:

8009

│

├── RAW → encontrado

└── XMP → encontrado

incluyendo las dos convenciones posibles de XMP.

FASE 5 — Sistema de verificación

Generar:

69 solicitadas

69 únicas

69 RAW

69 XMP

0 faltantes

y manejar:

- duplicados

- faltantes

- archivos ya existentes

- extensiones desconocidas

- nombres ambiguos

FASE 6 — Interfaz

Construir:

andercal.visuals — Selector

con:

- Seleccionar carpeta.

- Área para pegar lista.

- Verificar.

- Resultados.

- Vista previa.

- Copiar.

- Mover.

- Cancelar.

FASE 7 — Seguridad y pruebas

Aquí utilizaríamos copias de fotografías, no tu única copia original.

Probaríamos casos como:

✓ 1 RAW + 1 XMP

✓ 69 RAW + 69 XMP

✓ RAW faltante

✓ XMP faltante

✓ duplicado

✓ archivo ya existente

✓ CR3

✓ CR2

✓ NEF

✓ ARW

✓ DNG

✓ nombres diferentes

✓ lista con fechas y texto adicional

FASE 8 — EXE

Finalmente:

andercal.visuals - Selector.exe

con:

- icono

- nombre

- versión

- ventana sin consola

- instalador opcional

PyInstaller permite definir nombre, icono y modo sin consola durante el empaquetado. PyInstaller

20. Y tengo una recomendación adicional

No haría que el programa busque solamente los últimos cuatro dígitos sin contexto.

Por ejemplo:

IMG_8009.CR3

IMG_8009.NEF

_MG_8009.CR3

podrían coexistir en una misma carpeta.

El programa debería detectar que los tres contienen 8009 y advertirte:

Múltiples archivos corresponden al código 8009.

Y permitirte ver:

8009

├── _MG_8009.CR3

├── _MG_8009.xmp

│

└── IMG_8009.NEF

Así evitamos que una coincidencia por número provoque un movimiento incorrecto.

21. El resultado final que visualizo

Tu uso diario sería prácticamente:

Abrir:

andercal.visuals — Selector

Seleccionar carpeta.

Pegar:

_MG_7644.jpg

_MG_7647.jpg

_MG_7654.jpg

...

VERIFICAR

↓

69 fotos

69 RAW

69 XMP

0 faltantes

✓ LISTO

MOVER

↓

Seleccionadas\

Y ya.

Sin volver a pedirme que te genere un PowerShell con 69 números.

Lo mejor: podemos construirlo juntos desde cero

Y como tú ya trabajas con VS Code y Windows, podemos hacerlo de manera muy guiada, igual que cuando hemos trabajado otros proyectos: primero dejamos funcionando una pieza, la probamos, y luego pasamos a la siguiente.

Yo empezaría por la Fase 1 y dejaría preparada desde el principio la arquitectura para todas esas extensiones RAW y los dos formatos posibles de XMP. No necesitamos instalar nada de pago.

Perfecto. Con esas consideraciones, cambiaría ligeramente la arquitectura que te propuse. Y sí: tu idea de elegir qué extensiones mover es mejor que intentar inferir siempre “RAW + XMP”.

Para andercal.visuals — Selector, lo diseñaría como una aplicación configurable, documentada y preparada para crecer.

1. Stack definitivo que te recomiendo

Trabajando en Antigravity, usaría:

| Tecnología | Función |
| --- | --- |
| Python 3 | Lenguaje principal |
| CustomTkinter | Interfaz gráfica |
| pathlib | Manejo de archivos/rutas |
| JSON | Guardar configuración local |
| pytest | Pruebas automatizadas |
| Git + GitHub | Versionado |
| PyInstaller | Crear .exe |
| Markdown | Documentación |

¿Por qué CustomTkinter?

Para este proyecto me parece mejor que Tkinter puro.

Permite construir una interfaz mucho más moderna sin introducir la complejidad de un framework web.

Podríamos tener algo visualmente parecido a:

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│  andercal.visuals                                      │

│  SELECTOR                                              │

│                                           ● v1.0.0     │

├─────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                         │

│  CARPETA DE TRABAJO                                    │

│  ┌───────────────────────────────────────────────┐      │

│  │ C:\...\LA FIESTA DE JUANA                     │      │

│  └───────────────────────────────────────────────┘      │

│                                      [ Seleccionar ]    │

│                                                         │

│  LISTA DE FOTOGRAFÍAS                                  │

│  ┌───────────────────────────────────────────────┐      │

│  │ _MG_7644.jpg                                 │      │

│  │ _MG_7647.jpg                                 │      │

│  │ _MG_7654.jpg                                 │      │

│  │ ...                                           │      │

│  └───────────────────────────────────────────────┘      │

│                                                         │

│  FORMATOS A PROCESAR                                   │

│                                                         │

│  ☑ CR3     ☐ CR2     ☐ NEF     ☐ ARW                   │

│  ☐ RAF     ☐ DNG     ☑ XMP     ☐ ORF                   │

│                                                         │

│             [ VERIFICAR ARCHIVOS ]                     │

│                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────┤

│  RESULTADO                                              │

│                                                         │

│  ✓ 69 códigos encontrados                              │

│  ✓ 69 CR3 encontrados                                  │

│  ✓ 69 XMP encontrados                                  │

│                                                         │

│                   [ MOVER SELECCIONADAS ]              │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Eso ya se sentiría como software, no como una interfaz de script.

CustomTkinter está pensado precisamente para interfaces modernas basadas en Tkinter y permite temas, widgets modernos, modo claro/oscuro, escalado y personalización visual.

2. Tu idea de las extensiones cambia algo importante

Estoy de acuerdo contigo.

No deberíamos tener una regla rígida:

"Cada foto seleccionada = RAW + XMP".

La regla debería ser:

"Para cada código seleccionado, mueve únicamente los tipos de archivo que el usuario haya seleccionado."

Esto nos da mucha más flexibilidad.

Por ejemplo:

Caso normal

☑ CR3

☑ XMP

Resultado:

_MG_8009.CR3

_MG_8009.xmp

Solo RAW

☑ CR3

☐ XMP

Resultado:

_MG_8009.CR3

Otro flujo

☐ CR3

☑ CR2

☐ XMP

Busca:

_MG_8009.CR2

Incluso podríamos seleccionar varios

☑ CR3

☑ CR2

☑ XMP

El programa procesa cualquiera que exista.

3. Y aquí haría una distinción importante

Hay dos conceptos diferentes:

Extensiones disponibles

Son todas las que la aplicación conoce:

CR3

CR2

NEF

ARW

RAF

DNG

ORF

RW2

PEF

SRW

XMP

Extensiones seleccionadas

Son las que esta operación concreta debe procesar.

Por ejemplo:

CR3

XMP

La aplicación no tiene que decidir por ti.

Tú decides.

4. Incluso podemos permitir extensiones personalizadas

Más adelante:

[ + Agregar extensión ]

Y escribes:

JPEG

o:

PSD

o cualquier otra extensión que necesites.

Así no tenemos que modificar el código cada vez que aparezca un nuevo formato en tu flujo.

5. La extracción del número también debe ser independiente

Esto es importante arquitectónicamente.

El programa no debería pensar:

"MG significa que es una fotografía Canon."

Debe pensar:

"El usuario me proporcionó un identificador de fotografía. Necesito extraer el código."

Por ejemplo:

_MG_8009.jpg

→ 8009

IMG_8009.CR3

→ 8009

8009

→ 8009

foto_8009_seleccionada.jpg

→ 8009

Después usamos ese identificador para buscar los archivos según las extensiones seleccionadas.

6. La configuración de extensiones

No las pondría directamente dentro del código principal.

Tendríamos algo parecido a:

config/

└── formats.json

Por ejemplo:

{

"formats": [

"CR3",

"CR2",

"NEF",

"ARW",

"RAF",

"DNG",

"ORF",

"RW2",

"PEF",

"SRW",

"XMP"

]

}

Así podremos modificar los formatos sin tocar la lógica principal.

Y la aplicación puede recordar cuáles dejaste seleccionados.

Por ejemplo, normalmente:

☑ CR3

☐ CR2

☐ NEF

☐ ARW

☐ RAF

☐ DNG

☑ XMP

La próxima vez que abras el programa, aparecen así.

7. Sobre recordar la última carpeta

Sí.

Pero no necesitamos historial.

Son dos cosas diferentes.

La aplicación simplemente guardará:

{

"last_directory": "C:\\Users\\User\\Documents\\@andercal.visual\\FOTOGRAFIA\\LA FIESTA DE JUANA",

"selected_extensions": [

"CR3",

"XMP"

]

}

Eso puede estar en:

config/settings.json

La próxima vez:

Carpeta de origen

C:\Users\User\Documents\@andercal.visual\FOTOGRAFIA\LA FIESTA DE JUANA

y tus formatos:

☑ CR3

☑ XMP

8. Documentación: aquí sí te recomiendo hacerlo bien desde el principio

Como quieres que esto sea un proyecto de desarrollo de software documentado, no me limitaría a un README.

Haría un pequeño sistema documental.

La estructura podría ser:

andercal-visuals-selector/

│

├── README.md

│

├── docs/

│   ├── requirements.md

│   ├── functional-requirements.md

│   ├── business-rules.md

│   ├── architecture.md

│   ├── data-model.md

│   ├── user-guide.md

│   ├── testing.md

│   └── changelog.md

│

├── src/

│   └── ...

│

├── tests/

│   └── ...

│

├── config/

│   └── ...

│

├── assets/

│   └── ...

│

├── .gitignore

├── requirements.txt

└── LICENSE

No necesariamente tenemos que escribirlos todos desde el primer día. Los iremos construyendo conforme desarrollamos.

9. ¿Qué debería documentarse?

Sí: requisitos, funcionalidades y reglas de negocio.

Pero cada uno tiene un propósito diferente.

Requisitos

Responden:

¿Qué necesita hacer el sistema?

Ejemplo:

RF-001

El sistema deberá permitir al usuario seleccionar una carpeta de origen.

RF-002

El sistema deberá permitir pegar una lista de nombres de archivos.

RF-003

El sistema deberá extraer identificadores numéricos de cuatro dígitos.

Reglas de negocio

Responden:

¿Qué reglas debe respetar el programa?

Ejemplo:

RN-001

Una fotografía será identificada mediante un código numérico de cuatro dígitos.

RN-002

El sistema solo procesará las extensiones seleccionadas por el usuario.

RN-003

El sistema no deberá mover archivos si existen códigos solicitados que no pueden ser resueltos para las extensiones seleccionadas.

Esta parte es especialmente importante para tu aplicación.

Funcionalidades

Responden:

¿Qué puede hacer el usuario?

Ejemplo:

F-01 Seleccionar carpeta

F-02 Pegar lista

F-03 Detectar códigos

F-04 Seleccionar extensiones

F-05 Verificar

F-06 Mostrar faltantes

F-07 Previsualizar operación

F-08 Mover archivos

F-09 Recordar última carpeta

F-10 Recordar extensiones seleccionadas

10. También documentaría los casos de uso

Por ejemplo:

CU-01 — Seleccionar fotografías

Actor: Usuario

Entrada:

_MG_8009.jpg

_MG_8019.jpg

_MG_8023.jpg

Proceso:

- Leer texto.

- Detectar identificadores.

- Eliminar duplicados.

- Mostrar códigos encontrados.

Resultado:

8009

8019

8023

CU-02 — Mover fotografías

Precondiciones:

- Existe carpeta de origen.

- Existen códigos válidos.

- Se seleccionaron extensiones.

- La verificación terminó.

Resultado:

Los archivos encontrados se mueven a:

Seleccionadas\

11. También quiero que documentemos la arquitectura

Por ejemplo:

GUI

│

▼

Application Controller

│

├──── Parser

│

├──── Scanner

│

├──── Validator

│

└──── File Manager

│

▼

Sistema de archivos

Esto te sirve muchísimo si dentro de dos años dices:

"Quiero agregar una función para seleccionar también JPEG."

No tienes que entender todo el programa nuevamente.

12. Git va a ser muy importante

Yo sí utilizaría Git desde el primer día, antes de empezar a desarrollar.

No solamente como copia de seguridad.

Lo utilizaremos para:

v0.1.0

↓

v0.2.0

↓

v0.3.0

↓

v1.0.0

Y cada modificación importante tendrá un commit:

feat: add RAW format detection

feat: add extension selector

feat: add folder persistence

fix: prevent duplicate file moves

fix: handle missing XMP files

ui: improve verification panel

Esto además te sirve como portafolio de desarrollo de software.

13. La documentación también puede evolucionar

Por ejemplo:

README.md

sería la puerta de entrada:

¿Qué es andercal.visuals — Selector?

Después:

docs/requirements.md

¿Qué debe hacer?

docs/business-rules.md

¿Qué reglas debe respetar?

docs/architecture.md

¿Cómo está construido?

docs/testing.md

¿Cómo comprobamos que funciona?

docs/changelog.md

¿Qué cambió entre versiones?

Eso es bastante más profesional que tener únicamente un README gigantesco.

14. Algo que añadiría: decisiones de arquitectura

Crearíamos:

docs/decisions/

y podríamos guardar decisiones como:

ADR-001-use-python.md

ADR-002-use-customtkinter.md

ADR-003-file-identification-by-four-digit-code.md

ADR-004-configurable-file-extensions.md

ADR-005-no-history.md

Por ejemplo:

ADR-004

Decisión:

Las extensiones a procesar serán seleccionables por el usuario.

Motivo:

El flujo habitual utiliza CR3 + XMP, pero otros proyectos pueden requerir CR2, NEF, ARW u otros formatos.

Consecuencia:

El motor de movimiento no debe estar acoplado a una extensión específica.

Esto es precisamente el tipo de documentación que después te ayuda a entender por qué el software está diseñado de cierta manera.

15. Cómo quedaría nuestro concepto funcional

Creo que ya podemos establecer una primera definición:

andercal.visuals — Selector es una aplicación de escritorio para Windows destinada a localizar, verificar y trasladar archivos fotográficos asociados a una lista de identificadores, permitiendo al usuario seleccionar las extensiones que desea procesar y conservando la última carpeta utilizada y las preferencias de formatos.

Y las reglas fundamentales serían:

1. El usuario proporciona una lista de referencias.

2. El sistema extrae los identificadores fotográficos.

3. Los identificadores se normalizan y eliminan duplicados.

4. El usuario selecciona las extensiones que desea procesar.

5. El sistema busca únicamente esas extensiones.

6. El sistema informa encontrados y faltantes.

7. El sistema no ejecuta movimientos sin confirmación.

8. Los archivos procesados se llevan a /Seleccionadas.

9. El sistema recuerda la última carpeta utilizada.

10. El sistema recuerda las extensiones seleccionadas.

11. No se almacenará historial de operaciones en esta versión.

Esto ya nos da una base real para el documento de requisitos.

16. Plan de desarrollo actualizado

Yo lo organizaría así:

Etapa 0 — Proyecto y documentación

Git

├── README

├── requirements

├── reglas de negocio

└── arquitectura

↓

Etapa 1 — Núcleo

Parser

Scanner

Matcher

Validator

File Manager

↓

Etapa 2 — Configuración

Última carpeta

Extensiones disponibles

Extensiones seleccionadas

↓

Etapa 3 — Interfaz CustomTkinter

Carpeta

Lista

Extensiones

Verificación

Resultados

↓

Etapa 4 — Operaciones

Vista previa

Copiar

Mover

Confirmación

Seleccionadas

↓

Etapa 5 — Pruebas

CR3

CR2

NEF

ARW

RAF

DNG

XMP

faltantes

duplicados

errores

↓

Etapa 6 — Pulido visual

Tema

Iconos

Espaciado

Estados

Mensajes

Responsive/scaling

↓

Etapa 7 — Empaquetado

PyInstaller

↓

andercal.visuals - Selector.exe

↓

Etapa 8 — Release 1.0

v1.0.0

README

Manual

CHANGELOG

EXE

Una última decisión que tomaría desde ya

No haría que el programa "adivine" qué mover.

La lógica sería explícita:

Código + extensiones seleccionadas = archivos candidatos.

Eso hace que sea mucho más seguro.

Si tienes:

8009

y seleccionas:

☑ CR3

☑ XMP

busca esos dos.

Si seleccionas:

☑ CR3

solo mueve CR3.

Si seleccionas:

☑ NEF

☑ XMP

busca NEF + XMP.

Es simple, predecible y fácil de documentar y probar.

Con estas decisiones ya tenemos suficiente definición para comenzar el proyecto propiamente dicho en Antigravity, empezando por crear la estructura de Git + documentación + entorno Python, antes de escribir la primera función de la aplicación.

Sí. Y para este proyecto sí te recomiendo conectar Git con tu cuenta de GitHub. La idea clave es esta:

Git = la herramienta que controla las versiones en tu computador.
GitHub = el servicio donde puedes guardar remotamente ese repositorio Git, colaborar y tener respaldo.

Git funciona localmente incluso sin internet; cada repositorio contiene el historial de cambios. GitHub es uno de los lugares donde puedes alojar ese repositorio remoto. GitHub Docs

1. Una analogía sencilla

Imagina nuestro proyecto:

andercal.visuals - Selector

En tu PC

Tendremos:

andercal.visuals-selector/

y dentro habrá un repositorio Git.

Git va registrando:

Versión 1

↓

Agregamos detector CR3

↓

Versión 2

↓

Agregamos CustomTkinter

↓

Versión 3

↓

Agregamos XMP

↓

Versión 4

Cada punto importante puede convertirse en un commit, que es básicamente una fotografía del estado del proyecto en ese momento. Git está diseñado para conservar ese historial y permitir recuperar versiones anteriores. GitHub Docs

En GitHub

Tendremos una copia remota:

Git en tu PC

│

│ push

▼

GitHub

Por ejemplo:

github.com/tu_usuario/

└── andercal-visuals-selector

GitHub llama a esto un repositorio remoto. Normalmente Git lo identifica localmente con el nombre origin. GitHub Docs

2. Entonces, ¿GitHub ya no sirve para lo que venías haciendo?

Sí sirve, pero probablemente hasta ahora lo estabas utilizando principalmente como almacenamiento/repositorio.

La diferencia fundamental es:

GIT                  GITHUB

───                  ───────

Dónde             PC                   Internet

Qué es            Software             Plataforma

Historial         Sí                   Sí, recibe el historial

Necesita internet No                   Para sincronizar

Commits           Sí                   Sí

Branches          Sí                   Sí

Push              →                    recibe

Pull              ←                    entrega

GitHub depende de Git para el control de versiones del proyecto; GitHub añade la plataforma alrededor de ese repositorio. GitHub Docs

3. ¿Debemos vincular tu Git con GitHub?

Sí.

Para este proyecto tendremos:

Antigravity

│

▼

Carpeta del proyecto

│

▼

GIT

│

│ push

▼

GITHUB

Y tu flujo normal será:

1. Trabajas en Antigravity

↓

2. Modificas código

↓

3. Git registra los cambios

↓

4. Haces commit

↓

5. Push

↓

6. GitHub queda actualizado

Y si algún día trabajas desde otro computador:

GitHub

↓

git clone

↓

nuevo computador

git clone crea una copia local del repositorio incluyendo archivos, historial y ramas. GitHub Docs

4. ¿GitHub Desktop o Git por terminal?

Aquí hay una decisión importante.

Tienes dos caminos:

Opción A — GitHub Desktop

Interfaz gráfica:

Cambios

✓ archivo1.py

✓ README.md

[Commit]

[Push origin]

Es más fácil al principio.

Opción B — Git directamente

Desde terminal:

git add .

git commit -m "feat: add RAW detection"

git push

Para ti recomiendo aprender Git directamente, aunque al principio te vaya guiando paso a paso.

¿Por qué?

Porque estás estudiando Ingeniería de Sistemas y este proyecto es una oportunidad muy buena para aprender realmente:

git status

git add

git commit

git push

git pull

git branch

git switch

git log

No necesitas aprender 50 comandos. Con unos pocos puedes trabajar perfectamente.

GitHub también documenta el uso de Git desde línea de comandos y estos comandos básicos. GitHub Docs

5. ¿Y Antigravity?

Aquí está nuestro ecosistema:

┌─────────────────────┐

│       GITHUB        │

│                     │

│ Repositorio remoto  │

└──────────┬──────────┘

│

push / pull

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│                  TU COMPUTADOR                  │

│                                                 │

│  ┌──────────────┐      ┌──────────────────┐    │

│  │  Antigravity │ ───► │       Git        │    │

│  │              │      │                  │    │

│  │ escribir     │      │ versiones        │    │

│  │ código       │      │ commits          │    │

│  └──────────────┘      │ ramas            │    │

│                        └──────────────────┘    │

│                                  │              │

│                                  ▼              │

│                        Proyecto local           │

└─────────────────────────────────────────────────┘

Antigravity será tu entorno de desarrollo.

Git será el control de versiones.

GitHub será el repositorio remoto.

6. Lo que vamos a hacer ahora

No empezaría todavía a programar Selector.

Primero vamos a preparar correctamente el entorno.

Paso 1

Instalar Git.

Paso 2

Configurar tu identidad de Git.

Por ejemplo:

git config --global user.name "Tu Nombre"

git config --global user.email "tu-correo@..."

Esto identifica quién realiza los commits.

Paso 3

Comprobar que Git funciona:

git --version

Paso 4

Crear el repositorio de GitHub.

Yo lo llamaría algo como:

andercal-visuals-selector

Me parece mejor que poner espacios, -exe, software, etc.

El nombre del proyecto visible puede seguir siendo:

andercal.visuals — Selector

pero el repositorio:

andercal-visuals-selector

7. Una cosa importante al crear el repositorio

Cuando creemos el repositorio vacío en GitHub, no vamos a inicializarlo con README, .gitignore ni License desde GitHub.

Vamos a crear esos archivos localmente dentro de nuestro proyecto.

La propia documentación de GitHub contempla este flujo para publicar un proyecto local nuevo: inicializar Git, hacer el primer commit, asociar el remoto y hacer push. GitHub Docs

Así tendremos control completo desde el principio.

8. Después conectaremos ambos

Una vez creado el repositorio:

git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/andercal-visuals-selector.git

Y podremos comprobarlo con:

git remote -v

GitHub documenta precisamente git remote add origin ... para asociar un repositorio local con un remoto. GitHub Docs

Después:

git push -u origin main

Y nuestro proyecto estará en GitHub.

9. ¿HTTPS o SSH?

Para comenzar, HTTPS.

Tenemos:

https://github.com/...

en lugar de:

git@github.com:...

GitHub soporta ambos métodos. SSH requiere configurar una clave SSH; HTTPS es más sencillo para nuestro primer proyecto. GitHub Docs

Además, Git puede utilizar un administrador de credenciales para no pedirte autenticación constantemente. GitHub Docs

Más adelante, si quieres aprender SSH, lo hacemos.

10. ¿Qué vamos a tener al terminar esta primera etapa?

Algo así:

TU COMPUTADOR

│

└── andercal-visuals-selector

│

├── .git/

├── README.md

├── docs/

├── src/

├── tests/

└── ...

│

│ git push

▼

GITHUB

│

└── andercal-visuals-selector

Y a partir de ahí cada etapa de desarrollo que hagamos tendrá su correspondiente commit.

Eso además hará que nuestro desarrollo sea mucho más ordenado: no solo construiremos el programa, sino que iremos construyendo un proyecto de software documentado y versionado.

Empecemos por instalar Git

Como estás en Windows, primero quiero que hagamos solo esta parte, sin adelantarnos.

Descarga Git for Windows desde su sitio oficial:

Git for Windows — sitio oficial

Instálalo con las opciones predeterminadas.

Cuando termine, abre PowerShell o la terminal de Antigravity y ejecuta:

git --version

Deberías obtener algo parecido a:

git version 2.x.x